프론트엔드 아키텍처 및 기술 스택 설계 명세서 v1.0

웹앱 적용 검토 보고서

v3.1 — 기술 스펙 재검증 · 인프라 확정(AKS) 반영 · SWA 배포 경로 확정

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 검토 대상 | 프론트엔드_설계서_v1.0.docx (2026-08-14 확정, Normative Baseline) |
| 참조 자료 | 프론트엔드 설계서 웹앱 검토.docx · 멘토링_팀자료_취합본.pptx(v2.0) · 프론트엔드_설계 v0.6 |
| 확정 전제 | ① Chromium 계열 한정 ② 한국 사용자 기반 ③ 프론트엔드 호스팅 = Azure SWA 유지 ④ 인프라 타깃 = AKS 확정(ACA 폐기, 2026-08) |
| 검토 성격 | 검토 전용 — 설계서 및 저장소 수정 없음 |
| 개정 이력 | v1.0 초판 → v2.0 전제 3건 반영 → v2.1 추가 제안 역검증 → v3.0 인프라 담당 반론 반영·최종 권고 확정 → v3.1 공식 문서 전수 재검증(2026-08-19) · 인프라 AKS 확정 반영 · SWA 배포 경로 확정(OIDC 미채택) · 자체 정정 3건 추가 · §10 기술 스택 스펙 실측 신설(저장소 직접 실측 + npm 레지스트리 대조) |
| 작성일 | 2026-08-14 (v3.0 작성) · 2026-08-19 (v3.1 개정 — 외부 출처 전수 재조회일) |

# 목차

| 장 | 제목 | 내용 요지 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 검토 요약 (Executive Summary) | 최종 결론 · 판정 요약 · 산술 점검 결과 |
| 1 | 검토 개요 | 목적과 범위 · 검토 방법 · 인용 원칙 |
| 2 | 확정 전제 및 실측 기반 | 전제 4건 · 한국 브라우저 실측(버전별 분해) · 해석 단서 3건 |
| 3 | 착수 전 필수 조치 (P0) 3건 | Screen Wake Lock · 인앱 브라우저 · 지원 매트릭스와 iOS 배제 |
| 4 | 설계 단순화 (리팩토링) 6건 | LoAF·notRestoredReasons 승격 · CHIPS 복권 · 폴백 축소 · 타깃 상향 · P0 강등 |
| 5 | 추가 제안 역검증 | 정정 7건(2건 종결) · 기각 1건 · 본 검토 자체 정정 4건 |
| 6 | Azure 호스팅 — 최종 결론 | SWA 유지 확정 · 명분 재평가 · 배포 경로 확정(OIDC 미채택) · 기각 대안 종결 |
| 7 | 취합본 PPT ↔ 설계서 정합 | 불일치 6건과 조치 — v3.1에서 2건 해소 |
| 8 | 재발방지 | 근본 원인별 프로세스 조치 8건 |
| 9 | 실행 체크리스트 | P0 5건 · P1 9건 — v3.1에서 2건 종결 |
| 10 | 기술 스택 스펙 실측 및 최신화 | 설계서 버전 드리프트 · 의존성 npm 대조 · Node 런타임 · 빌드/타입 · 정적 자산 48.28 MB · 코드 정합 |
| 부록 A | 산술 재계산 | 설계서 수치 전수 점검 + 본 검토 추가 계산 |
| 부록 B | 출처 | 1차 출처 32건 (v3.1에서 13건 추가) |

# 0. 검토 요약 (Executive Summary)

최종 결론 — Azure Static Web Apps를 유지합니다 호스팅 전환은 권고하지 않습니다. 전환의 명분으로 제시되었던 3건(M-1 WebSocket 오리진 분리, M-2 장기 배포 토큰, M-3 글로벌 CDN 불필요)은 재검증 결과 모두 효력을 상실했습니다. WebSocket은 어떤 구성에서도 SWA를 경유하지 않으므로 SWA는 오리진 분리의 원인이 아닙니다. 배포 토큰도 SWA 고유의 제약이 아닙니다 — Azure/static-web-apps-deploy@v1의 action.yml에 github_id_token 입력이 실재함을 1차 출처로 확인했으므로 SWA는 OIDC 배포를 지원합니다. 다만 본 프로젝트는 v3.1에서 OIDC로 전환하지 않고 frontend-ci.yml의 배포 토큰 경로를 유지하기로 확정했습니다(§6.3-3). 지원 여부와 채택 여부는 별개이며, 어느 쪽이든 워크플로 설정의 선택 문제이지 인프라를 옮길 이유가 아니라는 결론은 그대로입니다. 전환 시 워크로드·인그레스 규칙·ArgoCD 앱·ACR 이미지 파이프라인·nginx.conf·노드 대역폭 6종의 관리 포인트가 증가하고, 장애 반경이 확대(AKS 장애 시 SPA 셸조차 로드 불가)됩니다. 인프라 담당의 지적이 정확하며 순이득은 음수입니다. v3.1 추가 확정: 인프라 타깃이 AKS로 확정(ACA 폐기)되어 §5.1의 ACA 관련 정정(F-1·F-3)과 §6.4의 ACA 재검토 조건, §7-5의 4중 분기가 모두 종결됩니다. 남는 설계서 개정은 3건(Linked Backend 옵션 삭제 · §2.2.1 P0→P1 강등 · SWA 배포 경로 사유 명시)이며 비용은 0입니다. v3.1 최우선 발견 (§10): 저장소를 직접 실측한 결과, 본 검토의 대상 문서 자체가 구버전입니다 — 구현 코드와 아키텍처 문서 7종은 설계서 v2.1을 규범 출처로 인용하는데 본 보고서는 v1.0을 검토하고 있습니다(CLAUDE.md는 v0.7). 또한 v3.0이 미이행으로 적은 권고 중 5건(Wake Lock · 인앱 가드 · FSD 이관 · WASM self-hosting · build.target 고정)은 이미 코드에 구현되어 있고, 설계서가 지정한 Node 범위는 Node 20 EOL(2026-04-30)과 jsdom 30의 요구로 현재 무효입니다. 상세는 §10.

## 0.1. 판정 요약

| 구분 | 건수 | 핵심 내용 |
| --- | --- | --- |
| 착수 전 필수 (P0) | 3 | Screen Wake Lock 부재 · 인앱 브라우저 카메라 · 지원 매트릭스 개정 및 iOS 배제 명문화 |
| 설계 단순화 (리팩토링) | 6 | LoAF·notRestoredReasons 승격 · CHIPS 복권 · rVFC 폴백 축소 · 빌드 타깃 상향 · §2.2.1 강등 |
| 추가 제안 정정 | 7 | ACA 240초 해석 · 하트비트 중복 계상 · 비용 자기모순 · Blob 대상 혼동 · CSWSH 과장 등 |
| 추가 제안 기각 | 1 | 빌드 타깃과 WebSocket 종료 규범의 인과 연결 |
| 본 검토 자체 정정 | 4 | 삼성인터넷 하한 경고 철회 · Chromium 계열 합계 과대 · 게이트 기준 버전이 자기 실측과 모순 · Wake Lock Baseline 날짜 |
| 호스팅 최종 권고 | 1 | Azure Static Web Apps 유지 + 설계서 개정 3건 |
| 기술 스펙 재검증 (v3.1) | 12 | 브라우저 API·Vite·Azure 수치를 1차 출처로 전수 재확인 — 불일치 3건 정정, 나머지 9건은 일치 |
| 쟁점 종결 (v3.1) | 4 | 인프라 타깃 AKS 확정 → F-1 · F-3 · §6.4 ACA 재검토 조건 · §7-5 4중 분기 종결 |
| 기술 스택 실측 (v3.1 §10) | 9 | 설계서 버전 드리프트(v1.0 ↔ v2.1 ↔ v0.7) · Node 지정 무효 · 의존성 2건 지연 · 자산 48.28 MB 정정 · 이미 이행된 권고 5건 · 코드 상수 전 항목 일치 |

## 0.2. 산술 점검 결과

설계서 v1.0의 수치 규격은 전 항목 재계산 일치하며, v0.8 → v1.0의 P0급 정정 4건은 유효합니다. v3.1에서는 본 검토가 §2.2에 적었던 「Chromium 계열 합계 70.68%」를 StatCounter 버전별 실측으로 63.61%로 정정했습니다(§5.3-2). 상세는 부록 A.

# 1. 검토 개요

## 1.1. 목적과 범위

- 설계서 v1.0을 웹앱(모바일·데스크톱 브라우저) 적용 관점에서 점검하고, 착수 전 해소해야 할 결함과 회수 가능한 복잡도를 식별합니다.

- 설계서·저장소는 수정하지 않습니다. 본 문서는 검토 의견이며, 반영 여부는 팀 판단입니다.

## 1.2. 검토 방법

| 축 | 수행 내용 |
| --- | --- |
| 점검 | 설계서의 모든 수치 규격을 독립 재계산하여 자기정합성 검증 |
| 팩트체크 | MDN · Web Platform Status API(api.webstatus.dev, MDN browser-compat-data 기반) · caniuse · WHATWG · Chrome 릴리스 노트 · blink-dev · Vite 공식 · Microsoft Learn · GitHub Action 정의(action.yml) · Samsung Developer 릴리스 노트 · StatCounter · Kakao DevTalk 공식 답변 대조 |
| 근본 원인 분석 | 개별 결함을 나열하지 않고, 결함을 생성한 문서·프로세스 구조를 추적 |
| 트러블슈팅 | 보고된 실패 사례의 재현 조건과 유효한 대응 경로 확인 |
| 역검증 | 외부 제안 내용과 본 검토의 이전 판을 동일 기준으로 재검증 |

## 1.3. 인용 원칙

본 검토는 1차 출처만 근거로 인정합니다. 문서화되지 않은 플랫폼 거동은 「공식」이라 표기하지 않고 「미문서 — 실측 필요」로 기재합니다. (사유: §8 RP-3) v3.1 보강: 모든 외부 출처를 2026-08-19에 재조회했고, 브라우저 지원 버전은 2차 요약이 아니라 MDN browser-compat-data를 노출하는 Web Platform Status API로 대조했습니다. 출처가 갈리는 항목(예: Wake Lock의 Chrome 84 vs 85)은 한쪽을 고르지 않고 병기합니다.

# 2. 확정 전제 및 실측 기반

## 2.1. 전제 4건

| # | 전제 | 설계에 미치는 영향 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 지원 대상 = Chromium 계열 한정 (Safari·Firefox 비대상) | 크로스브라우저 제약으로 포기했던 규정 3건이 회복. 대신 iOS 전면 배제 |
| 2 | 사용자 기반 = 한국 | 삼성인터넷·웨일 비중이 높아 “Chrome 최신”이 기준이 될 수 없음. 인앱 브라우저 유입이 주 경로 |
| 3 | 프론트엔드 호스팅 = SWA 외 Azure 서비스 채택 가능 | §6에서 전 대안을 비교한 결과 현행 유지(SWA Free)가 최적으로 확정 |
| 4 | 인프라 타깃 = AKS 확정 (ACA 폐기) | ACA를 전제로 했던 §5.1 F-1·F-3과 §6.4 재검토 조건이 쟁점으로서 소멸. 설계서 §2.1.4의 ingress-nginx proxy-read-timeout: 3600 규정이 유효 전제로 확정되고, 배포는 ACR + ArgoCD(GitOps) 경로로 고정 |

## 2.2. 한국 브라우저 실측 (StatCounter, 2026-07 데이터 · 모바일 · 2026-08-19 재조회)

| 브라우저 | 점유율 | 엔진 | 검토상 의미 |
| --- | --- | --- | --- |
| Chrome | 40.70% | Blink | 주 대상. 단 버전별 실측에서 Android 33.63% · iPhone 6.67%로 분해되며 후자는 WebKit (단서 ①) |
| Safari | 27.42% | WebKit | 전제 1로 전면 배제 — 사업 판단 필요 (§3.3) |
| Whale (네이버) | 15.57% | Blink / WebKit(iOS) | Chromium 기반이나 Blink 버전이 공식 미문서 — 게이트 판정에서 분리하고 UA 실측 대상으로 남김 (단서 ③). iOS 빌드는 WebKit |
| Samsung Internet | 14.41% (30.0 = 13.47 · 29.0 = 0.52) | Blink | 삼성인터넷 30 = Chromium 143 (Samsung Developer 릴리스 노트, 2026-02). 지연 폭이 작아 WS bfcache를 뺀 전 게이트 통과 |
| Firefox | 0.31% | Gecko | 대상 밖 |
| Coc Coc | 0.55% | Blink | 대상 밖(베트남계). 합계 정합 확인 목적으로만 기재 |

실측 해석 시 반드시 붙여야 할 단서 3건 ① v3.0이 적은 Chromium 계열 합계 70.68%를 정정합니다. StatCounter는 엔진이 아니라 브랜드로 집계하지만, 버전별 실측 페이지에서는 Chrome for Android 33.63% 와 Chrome for iPhone 6.67% 가 분리됩니다. 따라서 Blink 실계는 33.63 + 15.57(웨일) + 14.41(삼성) = 63.61% 이고, WebKit 확정분은 27.42(Safari iPhone) + 6.67(Chrome for iPhone) = 34.09% 입니다. 웨일의 iOS 빌드는 여전히 분해되지 않으므로 63.61%도 상한입니다 (§5.3-2 · 부록 A.1). ② 버전 분해는 삼성인터넷만 가능합니다. StatCounter는 Whale을 전부 「Whale 1.0」으로 집계합니다. 삼성인터넷은 30.0이 13.47%, 29.0이 0.52% 로 사실상 최신 단일 분포입니다 (§5.3-1의 자체 정정 근거). ③ 웨일의 Blink 버전은 공식 미문서입니다. 네이버는 웨일의 Chromium 기반 버전을 릴리스 노트에 공개하지 않으며, 2차 위키 기재는 §1.3 인용 원칙상 근거로 쓸 수 없습니다. 따라서 웨일은 「미문서 — 실측 필요」로 두고, 게이트 판정에서 삼성인터넷과 분리해 서술합니다. 실측 방법: 배포 환경에서 UA·userAgentData의 Chromium 메이저를 수집.

# 3. 착수 전 필수 조치 (P0) 3건

## 3.1. [P0-1] Screen Wake Lock 부재 — 최우선

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 증상 | 사용자가 기기에서 떨어져 무조작으로 운동 → OS 화면 자동잠금(기본 30초~1분) → 카메라·rVFC·WebSocket 동시 중단(HIDDEN_GRACE 경로) → 세션 사실상 종료 |
| 팩트체크 | navigator.wakeLock 지원: Chrome 84(MDN BCD) / 85(caniuse) · Edge 84~90 · Samsung Internet 14.0 · Firefox 126 · Safari 16.4(데스크톱) · Safari iOS 18.4. 전제 1의 전 대상이 지원하므로 폴백 코드조차 불필요. ※ v3.0이 인용한 「Baseline 2024-05-14」는 iOS Safari를 반영하지 않은 시점의 값입니다. 현행 Baseline newly available은 2025-03-31(Safari iOS 18.4 기준)입니다 (§5.3-4). |
| 근본 원인 | 설계서 §5.2 라이프사이클 표가 사용자 유발 전이(탭 이동·이탈·오프라인)만 열거하고 OS 유발 전이(화면 잠금·절전) 축이 없음 |
| 권고 | 세션 시작 제스처 핸들러에서 wakeLock.request('screen') 획득 → visibilitychange(visible) 시 재획득(잠금 복귀 시 lock은 자동 해제됨) → 세션 종료·pagehide에서 release() |
| 수용 기준 | §7.5에 “5분 무조작 세션에서 화면 유지 및 WS 무단절” 추가 |

## 3.2. [P0-2] 인앱 브라우저 카메라 — P1에서 승격

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 증상 | 카카오톡 Android 인앱 브라우저에서 카메라 권한을 허용해도 getUserMedia가 NotAllowedError를 반복 반환 |
| 공식 확인 | Kakao DevTalk 담당자 답변: “웹뷰에서는 reload로 getUserMedia 상태가 복구되지 않는다.” |
| 트러블슈팅 | 통상 시도되는 ① 재시도 루프 ② 자동 새로고침 ③ Permissions-Policy 헤더 교정 3종이 모두 무효로 보고됨 → 앱 코드로 해결 가능한 문제가 아님 |
| 승격 사유 | 전제 2에서 유입의 상당 부분이 카카오톡 링크 공유 → 첫 진입이 인앱 브라우저 → 첫 세션 카메라 실패 = 온보딩 이탈. 카메라가 제품의 전부인 서비스에서 이는 기능 결함이 아니라 획득 채널 차단 |
| 권고 | 인앱 UA 감지 → 외부 브라우저 열기 유도 전용 화면(Android intent:// 스킴 등)이 유일하게 유효. 재시도·새로고침 로직에 예산을 쓰지 말 것. §6.2 접근성 절에 “진입 경로” 규정 신설 |

## 3.3. [P0-3] 지원 매트릭스 개정 및 iOS 배제 명문화

- 개정 없이는 §4의 단순화가 성립하지 않습니다. 현행 설계서 §6.3은 Vite 기본값 ['chrome111','edge111','firefox114','safari16.4','ios16.4']을 그대로 쓰고 있어, 문서상 지원 대상에 Safari·Firefox가 남아 있습니다.

- iOS는 모든 브라우저가 WebKit 엔진이므로 “아이폰에서 Chrome을 쓰면 된다”는 우회가 성립하지 않습니다. 전제 1 = iPhone 사용자 전면 배제(한국 모바일 27.42%).

- 이는 기술 판단이 아니라 사업 판단입니다. §6.3에 “iOS 비지원(사유·재평가 시점)”을 명시적 스코프컷으로 기재하고, 미지원 기기 접속 시 안내 화면을 규정하십시오. 문서에 없으면 데모 당일 아이폰 심사자에게서 발견됩니다.

## 3.4. [P1] Chromium ≠ Chrome 최신

웨일 15.57% + 삼성인터넷 14.41% ≈ 국내 모바일의 30% 가 Chrome 최신이 아닌 Blink입니다. v3.0은 기준을 「삼성인터넷 28 = Blink 130」으로 잡았으나, 이는 같은 문서 §5.3이 실측한 분포(30.0이 13.47%, 29.0이 0.52%)와 모순이므로 정정합니다 — 실제 기준은 삼성인터넷 30 = Chromium 143 입니다 (§5.3-3). 웨일은 Blink 버전이 공식 미문서이므로 판정에서 분리합니다. 기능 게이트별 통과 여부는 다음과 같습니다.

| 기능 | 필요 Chromium | 판정 (기준: 삼성 30 = M143 · 웨일 = 미문서) |
| --- | --- | --- |
| OffscreenCanvas WebGL / rVFC / Wake Lock | 69 / 83 / 84~85 | ✅ 전 버전 안전 — 삼성 M143 통과. 웨일도 요구 하한이 낮아 사실상 안전 |
| CHIPS (Partitioned 쿠키) | 114 | ✅ 통과. 일부 Privacy Sandbox 기술이 단계적 폐지 중이나 CHIPS는 Google이 현행 권장 솔루션으로 계속 안내 — 수명 리스크 없음 |
| LoAF (long-animation-frame) | 123 | 삼성 ✅ 통과(M143) — v3.0의 ⚠️ 경고를 철회합니다. 웨일만 미문서 → UA 실측 후 판정 (§5.3-3) |
| 열린 WS가 bfcache를 막지 않음 | 148 / 149 | ❌ 미도달 — 삼성 M143 < 148. Chrome 149 안정 릴리스가 2026-06-02라 국내 유통 지연을 감안하면 당분간 불가 |
| notRestoredReasons (bfcache 진단) | 125 | 삼성 ✅ 통과(M143). 웨일은 미문서 → 실측 후 R-2 승격 |

결론 — 설계서의 판단이 옳습니다 설계서 §5.1의 「pagehide/freeze에서 소켓을 명시적으로 닫는다」 는 규범은 반드시 유지해야 합니다. Chrome 149 동작에 기대면 국내 사용자 약 30%(삼성인터넷·웨일)에서 bfcache 복원이 깨집니다 — 게이트 기준을 M143으로 올려 재판정해도 148에 5 메이저 미달이므로 결론은 바뀌지 않습니다. 변경할 것은 결론이 아니라 근거 문구입니다: 「크로스브라우저 대응」 → 「Chromium 계열 내부의 버전 지연 대응」. ※ 표기 주의: 이 동작은 blink-dev PSA에서 Chrome 148로 예고되었고, Chrome 149 릴리스 노트에 「Disconnect WebSockets on bfcache entry」로 기재되었습니다(안정 릴리스 2026-06-02). 문서에는 두 값과 릴리스 날짜를 함께 적으십시오.

# 4. 설계 단순화 (리팩토링) 6건

설계서 v1.0이 크로스브라우저 하한 때문에 포기·격하한 규정들이, 전제 1에서는 회복됩니다. 이는 결함이 아니라 회수 가능한 복잡도입니다.

| # | 현행 규정 | 전제 1 적용 시 | 적용 조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| R-1 | LoAF는 “보조 수단”, rAF 실측이 필수 경로 (C-5) | 1급 관측 경로 승격 (Chrome/Edge 123+) | 삼성인터넷 30(M143) 통과 확인. 웨일 UA 실측 후 승격하고, 그때까지 rAF 병행 유지. 롱태스크 원인 귀속이 가능해짐 |
| R-2 | notRestoredReasons 인용 배제 (C-1) | 1급 bfcache 진단 승격 (125+) | 삼성인터넷 30(M143) 통과 확인. 웨일 실측 후 §6.5 계측에 추가 |
| R-3 | CHIPS 차선책 지위 삭제 (C-2) | 차선책 복권 (Chrome 114+) | 동일 등록 도메인이 정답이므로 임시 우회로만. 일부 Privacy Sandbox 기술이 단계적 폐지 중이나 CHIPS는 Google 공식 문서가 현행 권장 솔루션으로 계속 안내하므로 수명 리스크가 없음 (폐지 시점·대상 API 목록은 1차 출처 미확정 — 인용하지 않음) |
| R-4 | rVFC 미지원 대비 rAF 폴백 (§4.1) | rVFC 캡처 폴백만 삭제 | ⚠️ 오버레이 렌더·프레임 예산 실측·Worker 강등 경로의 rAF는 존치 (§5.1 F-7) |
| R-5 | build.target = Vite 기본값 (baseline-widely-available) | 명시 배열로 고정 후 상향 | Vite 8.2.1 기본값은 ['chrome111','edge111','firefox114','safari16.4','ios16.4'] (Baseline 기준일 2026-01-01, 공식 문서 확인). 하한은 StatCounter 버전별 실측에서 도출 (§5.3-1) |
| R-6 | §2.2.1 동일 등록 도메인 = P0 필수 | P1로 강등 가능 | P0 근거였던 Safari ITP·Firefox TCP가 대상 밖. 잔여 리스크는 Chrome 시크릿 모드 한정 |

적용 순서 주의: R-1·R-2는 관측 도구이므로 즉시 반영해도 위험이 낮습니다. R-4·R-5는 동작을 바꾸므로 실측 하한 확정 후 적용하십시오.

# 5. 추가 제안 역검증

외부에서 제안된 “v2.0 개선·리팩토링 보고서” 및 “ACA B안 조사 보고서”를 동일 기준으로 재검증했습니다. 방향은 타당하나 그대로 실행하면 장애 또는 예산 초과로 직결되는 항목이 있습니다.

## 5.1. 정정 7건

| # | 제안된 서술 | 정정 내용 |
| --- | --- | --- |
| F-1 | “공식적으로 ACA 요청 타임아웃 240초 → WebSocket 유휴 240초 초과 시 강제 차단” | 【v3.1 종결 — 인프라 타깃이 AKS로 확정되어 ACA를 채택하지 않습니다. 아래는 재검토 대비 기록입니다.】 추론을 사실로 표기. 240초는 문서화된 HTTP 요청 타임아웃이며, WebSocket의 유휴·최대 수명은 Microsoft Learn에 없습니다. 거동이 정반대인 두 갈래로 나뉩니다 — ⓐ 유휴형이면 하트비트로 방어 가능, ⓑ *최대 수명형이면 하트비트로 방어 불가하고 resume 재연결에 의존. 채택 시 실측이 선행 조건* |
| F-2 | “240초 미만 주기로 반드시 하트비트를 구현해야 한다” | 중복 계상. 설계서 §2.1.3이 이미 HEARTBEAT_INTERVAL = 15,000 ms를 규범으로 규정 — 240초 대비 16배 여유로 이미 충족. 신규 작업으로 계상하면 백로그가 부풀고 실제 P0(ⓑ 케이스)가 묻힘 |
| F-3 | “Scale to zero로 무료 그랜트 내 효율 극대화” + “콜드스타트 방어를 위해 minReplicas: 1” | 【v3.1 종결 — ACA 미채택. 다만 idle 판정 조건은 공식 문서 재확인 결과 ①HTTP 요청 미처리 ②0.01 vCPU 미만 ③네트워크 1,000 B/s 미만 ④최소 레플리카로 스케일된 상태의 AND 조건이므로, 아래 서술보다 성립이 더 어렵습니다.】 자기모순. 무료 그랜트는 월 180,000 vCPU-초 = 0.25 vCPU 기준 월 200시간분(한 달 730시간) → 상시 1레플리카는 3.6배 초과. 또한 감액 idle 조건은 네트워크 < 1,000 B/s인데 업링크가 27.4 KB/s이므로 세션 중 idle 판정 자체가 불가 |
| F-4 | “대용량 파일은 Blob Storage 마운트로 읽도록 분리” | 대상 혼동. WASM·.task는 브라우저가 HTTP로 내려받는 정적 자산이지 컨테이너가 읽는 파일이 아님. 마운트로 옮기면 이미지 크기는 줄지만 첫 요청 시 I/O가 MODEL_LOAD_BUDGET = 5s를 잠식. 정답은 브라우저가 직접 받도록 오리진 분리 |
| F-5 | “동일 오리진이 §2.2 복잡성을 통째로 소거” | 과장. 소거되는 것은 크로스사이트 쿠키 차단 대응이지 CSWSH 방어가 아님. WebSocket은 연결 후 SOP 보호를 받지 않으므로 Origin 검증·단수명 티켓은 그대로 필요. 쿠키 자동 첨부가 가능해지면 오히려 노출면이 커져 티켓 인증은 유지 대상 |
| F-6 | “build.target을 ['chrome120','edge120']으로 상향” | 결론 수정 — §5.3 참조. 방법론(하한을 Chrome 최신이 아닌 실측에서 도출)은 유효하나, 본 검토가 v2.1에서 제시한 “삼성인터넷 24를 깨뜨린다”는 경고는 실측으로 반증되었습니다 |
| F-7 | “rAF 폴백 및 프레임 분기 로직을 통째로 삭제” | 삭제 범위 초과. 삭제 가능한 것은 rVFC 캡처 폴백 하나뿐. rAF는 ① §4.2 오버레이 렌더 ② §6.3.1 프레임 예산 실측 ③ §4.3.1 Worker 강등 경로에서 계속 필요 |

## 5.2. 기각 1건

| # | 제안된 서술 | 기각 사유 |
| --- | --- | --- |
| F-8 | “빌드 타깃을 상향하되, 단 삼성인터넷·웨일의 Blink 지연을 고려하여 pagehide/freeze WS 종료 규범은 유지한다” | 인과 연결 기각. 두 사안은 독립입니다. 빌드 타깃의 제약은 문법·API 하한이고, WS 종료 규범의 근거는 Chrome 148/149 bfcache 동작 미도달입니다. “그러므로”로 묶으면 타깃을 낮추면 종료 규범이 불필요해진다는 오독을 부릅니다. 결론은 맞으므로 근거만 분리 서술하십시오 |

## 5.3. 본 검토 자체 정정 4건

5.3-1. v2.1의 F-6 위험 경고를 철회합니다 기재했던 내용: 「chrome120 타깃은 Samsung Internet 24(Blink 117)를 깨뜨린다.」 반증: StatCounter 버전별 실측(2026-07, 한국 모바일)에서 삼성인터넷은 30.0이 13.47%, 29.0이 0.52% 로 사실상 최신 버전 단일 분포입니다. 구버전은 유의미한 모집단이 아니므로 빌드 타깃 상향은 실측상 안전하며, v2.1의 경고는 과도했습니다. 유지되는 것: 방법론입니다. 타깃 하한은 「Chrome 최신」이 아니라 「StatCounter 버전별 실측에서 확인된 국내 최저 Blink」 에서 도출해야 합니다. 근거 없는 상향과 근거 없는 보수 모두 오류입니다. 재발방지: §8 RP-1에 「버전 분포는 추정하지 않고 실측한다」를 추가했습니다.

5.3-2. §2.2의 Chromium 계열 합계 70.68%를 63.61%로 정정합니다 기재했던 내용: 「Chromium 계열 합계 ≈ 70.7%는 상한 추정치입니다」 — Chrome 40.70 + 웨일 15.57 + 삼성 14.41 = 70.68%. 반증: StatCounter 버전별 페이지는 Chrome for Android 33.63% 와 Chrome for iPhone 6.67% 를 분리 집계합니다. iOS 빌드는 WebKit이므로 Blink에 넣을 수 없습니다. 실계는 33.63 + 15.57 + 14.41 = 63.61% 이며, WebKit 확정분은 27.42 + 6.67 = 34.09% 입니다. 함의: 전제 1(Chromium 한정)로 배제되는 모집단이 v3.0 서술보다 6.67%p 큽니다. iOS 배제를 사업 판단으로 올린 §3.3의 논지는 오히려 강화됩니다. 재발방지: 브랜드 점유율을 엔진 점유율로 환산할 때는 버전별 페이지로 iOS 빌드를 분리한다 (§8 RP-1).

5.3-3. §3.4 게이트 표의 기준 버전을 삼성인터넷 28(M130)에서 30(M143)으로 정정합니다 기재했던 내용: 「삼성인터넷 28 = Blink 130 기준」으로 게이트를 판정하고 LoAF(123)에 ⚠️ 를 부여했습니다. 반증: 같은 문서 §5.3-1이 이미 삼성인터넷 30.0 = 13.47%, 29.0 = 0.52% 를 실측해 두었으므로 기준 버전은 28이 아니라 30이어야 했습니다. 자기 문서 내부의 모순입니다. Samsung Developer 릴리스 노트는 30.0 계열을 「Web engine upgrade (M143)」로 기재합니다. M143은 LoAF(123)·notRestoredReasons(125)·CHIPS(114)를 모두 통과합니다. 유지되는 것: WS bfcache(148/149) 미도달 판정과 §5.1 소켓 명시 종료 규범은 그대로입니다. M143조차 148에 5 메이저 미달입니다. 남는 불확실성: 웨일의 Blink 버전은 공식 미문서라 여전히 판정 불가입니다. LoAF 승격의 유일한 잔여 조건이 웨일 UA 실측입니다 (§2.2 단서 ③). 재발방지: §8에 RP-8을 신설했습니다.

5.3-4. Screen Wake Lock의 Baseline 날짜를 2024-05-14에서 2025-03-31로 정정합니다 기재했던 내용: 부록 B에 「web.dev — Screen Wake Lock, Baseline 2024-05-14」로 적었습니다. 반증: 2024-05-14는 Firefox 126 출시로 데스크톱 전 브라우저가 갖춰진 날이고, Safari iOS는 18.4(2025-03-31)에서야 지원했습니다. Web Platform Status API의 현행 Baseline newly available은 2025-03-31 입니다. 부수 정정: Chrome 최초 지원 버전이 출처마다 다릅니다 — MDN browser-compat-data는 84, caniuse는 85입니다. §1.3 원칙에 따라 한쪽을 고르지 않고 병기하고, 판정에는 보수적인 85를 씁니다. 결론 영향: 없음. 전제 1에서 iOS는 배제 대상이고 삼성인터넷은 14.0부터 지원하므로 §3.1의 권고(폴백 불필요)는 그대로 유효합니다. 정정 대상은 인용 정확도입니다.

# 6. Azure 호스팅 — 최종 결론

결론: Azure Static Web Apps(Free)를 유지합니다 인프라 담당의 지적 — “프리티어 정적 웹으로 충분한데 AKS에 pod 추가 + GitOps 파이프라인 추가는 비용·설계·관리포인트만 늘린다” — 이 정확합니다. 본 검토가 v2.1에서 제시했던 “AKS + ingress-nginx 단일 오리진(안 B′)” 권고를 철회합니다. v3.1 확정: 인프라 타깃이 AKS로 확정(ACA 폐기)되면서 §6.4의 대안 비교는 기록으로만 남습니다. 프론트엔드는 SWA, 백엔드는 AKS + ingress-nginx + ArgoCD(GitOps) 조합으로 고정됩니다. 배포 인증은 §6.3-3 참조.

## 6.1. 전환 명분 3건의 효력 재평가

| 명분 | 내용 | 재평가 결과 |
| --- | --- | --- |
| M-1 | SWA는 WebSocket을 프록시할 수 없어 오리진 분리가 강제된다 | 효력 상실. WebSocket은 어떤 구성에서도 SWA를 경유하지 않고 백엔드 인그레스로 직접 연결됩니다. 즉 SWA는 오리진 분리의 원인이 아니라 무관합니다. 남는 크로스사이트 쿠키 문제도 ⓐ 전제 1에서 Chrome은 서드파티 쿠키를 기본 차단하지 않아 실질 영향이 시크릿 모드로 한정되고, ⓑ 도메인 보유 시 SWA Free의 커스텀 도메인 2개로 동일 등록 도메인 배치가 비용 0에 가능합니다 |
| M-2 | SWA만 장기 배포 토큰을 쓴다 (OIDC 원칙의 예외) | 효력 상실. Azure/static-web-apps-deploy@v1의 action.yml에 github_id_token 입력이 실재함을 1차 출처로 확인했습니다(permissions: id-token: write 필요). 즉 장기 시크릿은 SWA의 고유 속성이 아니라 워크플로 설정의 선택입니다. v3.1 변경 — 본 프로젝트는 OIDC로 전환하지 않고 frontend-ci.yml의 배포 토큰 경로를 유지하기로 확정했습니다(2026-08-19 저장소 실측: azure_static_web_apps_api_token 사용, 주석에 「OIDC 아님」 명시). 채택 여부와 무관하게 이 항목은 인프라를 옮길 이유가 되지 못합니다. |
| M-3 | 한국 단일 리전이라 글로벌 CDN 이점이 작다 | 명분 아님. “이점이 없다”는 “해가 된다”와 다릅니다. SWA Free는 무료 호스팅·CDN·자동 TLS·PR 미리보기를 제공하며, 전환은 이를 전부 자체 구축 대상으로 되돌립니다. 오히려 수 MB WASM·모델 자산에는 SWA의 CDN + immutable 캐싱이 MODEL_LOAD_BUDGET = 5s SLO에 유리합니다 |

## 6.2. 전환 시 증가하는 관리 포인트 (정량화)

| 영역 | 증가·변경 항목 |
| --- | --- |
| 워크로드 | nginx Deployment + Service 신규 (+2) |
| 네트워크 | Ingress path 규칙 3개 추가 + 정적 자산 트래픽이 노드 대역폭을 점유 |
| 배포 | ArgoCD Application 1개 + ACR 이미지 빌드·푸시·태그 관리 + Image Updater 대상 추가 |
| 설정 | staticwebapp.config.json → nginx.conf 전량 재작성 (SPA fallback · MIME · 캐시 · CSP) |
| 운영 리스크 | 장애 반경 확대 — 현재는 AKS 장애 시에도 SPA 셸이 로드되어 오류 안내가 가능하나, 동거 시 AKS 장애 = 백지 화면 |
| 상실 | SWA Free의 무료 CDN · 자동 TLS · PR 미리보기 환경 |

순이득 판정: 음수. 회수되는 것은 「워크플로 파일 한 개 수정으로도 얻을 수 있는 OIDC 배포」뿐이었고, v3.1에서 그 OIDC조차 채택하지 않기로 확정(§6.3-3)했으므로 회수 이득은 사실상 0입니다. 지불하는 것은 관리 포인트 6종과 장애 반경 확대입니다.

## 6.3. SWA 유지 시 남는 조치 — 설계서 개정 3건

| # | 대상 | 개정 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1 | §2.2.1 옵션 1 | Linked Backend를 권장안에서 삭제. Standard 유료 전용 · /api 경로 고정 · HTTP 전용(WebSocket 미지원) · 최대 45초 → 본 프로젝트 요구를 원리적으로 충족 불가. 옵션 2(동일 등록 도메인)만 존치 |
| 2 | §2.2.1 우선순위 | P0 → P1 강등 (R-6). P0 근거였던 Safari ITP·Firefox TCP가 전제 1에서 대상 밖. 잔여 리스크는 Chrome 시크릿 모드 한정이며, 도메인 미보유 시 시크릿 모드 안내 처리로 완충 가능 |
| 3 | §6.4.2 + PPT 슬라이드 8 | v3.1 방향 변경 — SWA OIDC 승격을 철회하고, frontend-ci.yml의 배포 토큰 경로를 정규 경로로 확정합니다. 후속 조치 3건: ① 설계서 §6.4.2에 「SWA는 github_id_token으로 OIDC 배포를 지원하나 본 프로젝트는 배포 토큰을 채택」을 사유와 함께 명시 ② 취합본 PPT 슬라이드 8의 「SWA 토큰 배포」 기재는 실제와 일치하므로 유지하되, 괄호 사유 「OIDC 미지원」은 사실 오류이므로 「OIDC 지원하나 미채택」으로 정정 ③ 장기 시크릿이 남으므로 AZURE_STATIC_WEB_APPS_API_TOKEN 로테이션 주기를 운영 규정에 등재(저장소의 gitleaks 워크플로가 유출 탐지를 일부 완충하나 로테이션을 대체하지는 않음) |

## 6.4. 기각된 대안과 근거 (재검토 요청 대비 보존)

| 대안 | 기각 사유 | 재검토 조건 |
| --- | --- | --- |
| AKS + ingress-nginx 동거 (구 B′) | 관리 포인트 6종 증가 · 장애 반경 확대 · 회수 이득이 워크플로 수정으로 대체 가능 → 순이득 음수 | 도메인 확보가 불가하면서 Chrome 시크릿 모드 지원이 필수 요건이 될 때 |
| Azure Container Apps 단일 오리진 (구 B) | WS 타임아웃 미문서(F-1) · 콜드스타트↔비용 양립 불가(F-3) · 세션 어피니티가 단일 리비전 모드 전용이라 ArgoCD 배포 전략과 충돌 · HTTP 스케일 규칙이 동시 요청 수 기준이라 WS 장기 연결이 스케일링을 교란 | 해당 없음 — 2026-08 인프라 타깃이 AKS로 확정(ACA 폐기)되어 재검토 조건 자체가 소멸했습니다. 좌측 기각 사유는 재논의 대비 기록으로만 보존합니다. |
| Front Door + 오리진 (구 C) | WebSocket 최대 수명 2시간 · 유휴 5분 · 프로필당 동시 3,000 고정 · WS 라우트는 캐싱을 반드시 꺼야 함(켜면 Upgrade 헤더 미전달로 핸드셰이크 실패) · Standard 기본 요금 | 트래픽 급증 또는 글로벌 확장 시 |
| App Service (구 D) | Azure LB 4분 유휴 기인 230초(Windows)/240초(Linux) 고정 · AKS·ACA와 역할 중복 | 없음 |

## 6.5. 전환이 정당화되는 유일한 조건

SPA와 WebSocket이 동일 site가 아니라 동일 origin이어야 한다는 요구가 새로 생기는 경우입니다(예: 크로스오리진을 전면 차단하는 CSP 정책, 기업 프록시 환경). 현재 요구사항에는 존재하지 않습니다.

## 6.6. 어느 구성에서도 불변인 조건 2건

- 동일 오리진이 되어도 CSWSH 방어는 유지합니다. Origin 검증과 단수명·1회용 티켓 인증은 폐지 대상이 아닙니다 (F-5).

- 대용량 정적 자산(WASM·.task)은 쿠키·WebSocket과 무관하므로 동일 오리진 요구 대상이 아닙니다. SWA가 CDN + immutable 캐싱으로 서빙하는 현재 구성이 MODEL_LOAD_BUDGET = 5s에 가장 유리합니다.

# 7. 취합본 PPT ↔ 설계서 정합

| # | 불일치 | 조치 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PPT ~10Hz 좌표 전송 ↔ 설계서 30fps · 2윈도우/s · 27.4 KB/s | 정면 불일치. 데이터율 7배 차 — 서버 수용량·pose_window 적재 산정 기준 확정 필요 |
| 2 | PPT T1 < 20ms ↔ 설계서 p95 < 2ms | 지표 정의(판정 단독 vs T0+T1 루프) 통일 표기 |
| 3 | PPT SWA Free ↔ 설계서 Linked Backend 권장 | §6.3-1로 해소. Linked Backend를 권장 목록에서 삭제 |
| 4 | PPT “SWA 토큰 배포(OIDC 미지원)” ↔ 설계서 §6.4.2 OIDC 문서화 | v3.1 재정정. 배포 방식(토큰) 기재는 실제 워크플로와 일치합니다. 사실 오류는 괄호 사유뿐이므로 「OIDC 미지원」 → 「OIDC 지원하나 미채택」으로 고칩니다 (§6.3-3). |
| 5 | AKS 완료(s8) ↔ AKS 폐기(s9) ↔ Container Apps(s11) ↔ ingress-nginx(설계서) | 해소 — 2026-08 인프라 타깃 AKS 확정(ACA 폐기). 이에 따라 설계서 §2.1.4의 ingress-nginx proxy-read-timeout: 3600 규정은 유효합니다. 남는 작업은 ADR 문서화와 슬라이드 s9·s11 기재 삭제뿐입니다. |
| 6 | 스캐폴드 src/pose·rules·ui ↔ 설계서 §6.1 FSD | 해소 — FSD 이관 완료(2026-08-19 실측). app/ · entities/ · features/ · pages/ · shared/ · shared/workers/ 구조이며 구 폴더는 소멸했습니다. 레이어 경계는 .dependency-cruiser.cjs로 강제됩니다 (§10.7). |

# 8. 재발방지

개별 결함을 고치는 것으로는 같은 유형이 다시 발생합니다. 아래는 결함을 생성한 구조에 대한 조치입니다.

| # | 반복된 결함 | 근본 원인 | 조치 |
| --- | --- | --- | --- |
| RP-1 | 대상이 아닌 브라우저(Safari 16.4) 제약에 맞춰 설계 전반이 최적화 / 버전 하한을 추정으로 판단(§5.3) | 지원 매트릭스를 Vite 기본값에 암묵 위임 | §6.3을 SSOT로 선언 · build.target 명시 배열 고정 · 매트릭스 변경 시 영향 절 재검토 체크리스트 · 버전 분포는 추정하지 않고 실측 |
| RP-2 | 인프라 타깃이 문서마다 다름 (4중 분기) | 인프라 결정이 슬라이드에만 기록되고 규범 문서에 미반영 | ADR 1건으로 확정, 설계서 §2.1.4·§6.4.3이 ADR 참조. 인프라 PR에 “설계서 영향 절” 필수 기재 |
| RP-3 | 교차검증 문서가 지적 0건으로 종결 / 제안서가 추론을 “공식적으로”로 표기(F-1) | 검증 대상을 검증 근거로 인용하는 순환 참조 | 1차 출처만 각주 허용. 미문서 거동은 “미문서 — 실측 필요”로 표기하고 “공식”이라 쓰지 않음 |
| RP-4 | OS 유발 전이(화면 잠금) 누락 | §5.2가 사용자 유발 전이만 열거 | 라이프사이클 표에 “OS 유발” 축 신설 (화면 잠금·절전·저전력·발열 스로틀) |
| RP-5 | 유입 경로(인앱 브라우저)가 설계 범위 밖 | 설계가 “브라우저에서 앱을 연 상태”부터 시작 | §6.2에 진입 경로 규정 신설 (인앱 감지 → 외부 브라우저 유도, iOS 안내) |
| RP-6 | 기존 규정이 이미 충족하는 요건을 신규 필수 작업으로 재계상(F-2) | 권고 작성 시 설계서 상수표를 대조하지 않음 | 권고 전 설계서 상수·규범 표를 먼저 대조하고, 충족 시 “기존 §X.Y가 요건을 이미 만족”으로 기재 |
| RP-7 | 아키텍처 전환 권고 시 회수 이득만 계산하고 지불 비용을 누락(§6.2) | 명분의 성립 여부만 따지고 대안 비용을 정량화하지 않음 | 전환 권고에는 증가하는 관리 포인트·장애 반경·상실 기능을 항목 단위로 병기하고 순이득 부호를 명시 |
| RP-8 | 게이트 판정의 기준 버전이 같은 문서 다른 절의 실측과 모순 (§5.3-3) | 표를 처음 쓴 시점과 실측을 갱신한 시점이 달라, 실측만 갱신되고 그 실측을 근거로 쓰는 표는 갱신되지 않음 | 실측 수치를 바꾸면 그 수치를 근거로 쓰는 모든 표를 같은 개정에서 함께 갱신한다. 브라우저 지원 표에는 「기준 버전」과 「출처·조회일」을 셀 안에 명시해 갱신 누락이 눈에 보이게 한다 |
| RP-9 | 설계서 문서만 읽고 구현체를 보지 않아, 이미 이행된 권고를 미이행으로 기재 (§10.7) / 검토 대상이 두 개정판 뒤진 문서 (§10.1) | 검토 범위를 「문서 대 문서」로 잡고 저장소를 대조 대상에 넣지 않음. 설계서 버전을 인용하는 지점이 문서마다 흩어져 있어 드리프트가 드러나지 않음 | 검토 착수 시 ① 대상 문서의 최신 버전을 저장소·코드 주석에서 먼저 확인하고 ② 권고를 쓰기 전에 해당 기능의 구현 존재 여부를 코드에서 확인한다. 설계서 버전 참조는 CLAUDE.md 한 곳으로 모으고 나머지 문서는 그것을 참조한다 |

# 9. 실행 체크리스트

## 9.1. 착수 전 필수 (P0)

| □ | 항목 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| □ | Screen Wake Lock 획득·재획득·해제 규정 추가 + §7.5 수용 기준 신설 | §3.1 |
| □ | 인앱 브라우저 감지 및 외부 브라우저 유도 화면 규정 신설 | §3.2 |
| □ | §6.3 지원 매트릭스를 Chromium 한정으로 개정 | §3.3 |
| □ | iOS 비지원을 명시적 스코프컷으로 기재 + 미지원 안내 화면 | §3.3 |
| □ | §5.1 bfcache 규범의 근거 문구 교체 (결론은 유지) | §3.4 |
| □ | 설계서 v2.1 확보 → 본 검토의 재대조 범위 결정 (또는 v1.0 시점 기록으로 동결 선언) | §10.1 |
| □ | CLAUDE.md · impl-plan.md의 설계서 v0.7 참조 갱신 | §10.1 |

## 9.2. 병행 확정 (P1)

| □ | 항목 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| ☑ | 종결 — AKS 확정(2026-08). 남는 작업: ADR 문서화 및 §2.1.4·§6.4.3 유효 표기 | §7-5 · RP-2 |
| □ | 설계서 §2.2.1에서 Linked Backend 옵션 삭제 | §6.3-1 |
| □ | §2.2.1 우선순위 P0 → P1 강등 | §6.3-2 · R-6 |
| ☑ | 종결(방향 변경) — OIDC 미채택 · frontend-ci.yml 배포 토큰 경로 유지 확정. 남는 작업: 설계서 §6.4.2 사유 명시 · PPT 슬라이드 8 사유 표기 정정 · 배포 토큰 로테이션 주기 규정 | §6.3-3 |
| □ | PPT 10Hz ↔ 설계서 30fps 데이터율 단일화 | §7-1 |
| □ | StatCounter 버전 실측 후 build.target 명시 배열 고정·상향 | R-5 · §5.3 |
| □ | LoAF·notRestoredReasons 관측 경로 승격 | R-1 · R-2 |
| □ | rVFC 캡처 폴백만 제거 (오버레이·예산·강등 경로 rAF 존치) | R-4 · F-7 |
| ☑ | 종결 — FSD 이관 완료 실측 | §7-6 · §10.7 |
| □ | package.json에 engines "^22.22.2 ¦¦ ^24.15.0 ¦¦ >=26.0.0" 명시 (현재 필드 자체가 없음) | §10.3 |
| □ | frontend-ci.yml node-version 22 → 24(Active LTS) 상향 + 핀 또는 .nvmrc로 로컬과 일치 | §10.3 |
| □ | 설계서 §1 Node 지정에서 EOL된 Node 20 갈래 삭제 | §10.3 |
| □ | vitest 4.1.10 → 4.1.11 · oxlint 1.78.0 → 1.79.0 | §10.2 |
| □ | §6.1 M-3 · §6.6의 「수 MB 자산」을 실측 48.28 MB로 정정 + 대역폭 조건 병기 | §10.5 |

# 10. 기술 스택 스펙 실측 및 최신화 (v3.1 신설)

v3.0까지의 본 검토는 설계서 문서만 읽고 구현체를 보지 않았습니다. 그 결과 이미 이행된 권고를 미이행으로, 이미 해소된 불일치를 미해소로 기재하고 있었습니다. 아래는 2026-08-19에 저장소(frontend/)를 직접 실측하고, 패키지 버전을 npm 레지스트리로 대조한 결과입니다. 이 장의 모든 수치는 파일 경로와 함께 제시하므로 재현 가능합니다.

## 10.1. [P0] 검토 대상 설계서 버전 드리프트 — 최우선

본 검토보고서는 설계서 v1.0을 대상으로 합니다. 그러나 구현 코드와 아키텍처 문서는 설계서 v2.1을 규범 출처로 인용하고 있습니다. 즉 검토 대상 자체가 두 개정판 뒤진 문서이며, 본 보고서의 지적 일부는 이미 v2.0~v2.1에서 반영되었을 수 있습니다. §8 RP-2(인프라 타깃 4중 분기)와 동일한 유형의 결함이 「설계서 버전」 축에서 재발한 것입니다.

| 참조 주체 | 가리키는 설계서 버전 | 근거 (경로·행) |
| --- | --- | --- |
| 본 검토보고서 (이 문서) | v1.0 | 표지 · §1.1 목적과 범위 |
| 구현 코드 주석 | v2.1 | src/shared/config/constants.ts:2 · src/shared/protocol/constants.ts:1 · src/shared/protocol/README.md:3 |
| 아키텍처 문서 7종 | v2.1 | frontend/docs/architecture/*.md — 「설계서 v2.1」 9개소 인용 |
| .claude/CLAUDE.md (작업 규칙) | v0.7 | 기준 문서 선언부 · docs/frontend_architecture_design_v0.7.docx |
| .claude/commands/impl-plan.md | v0.7 | 커맨드 description·본문 |

조치: ① 설계서 v2.1 원문을 확보해 본 검토를 v2.1 기준으로 재대조할지, 아니면 본 보고서를 「v1.0 시점 기록」으로 동결할지 먼저 결정한다. ② 어느 쪽이든 CLAUDE.md·impl-plan.md의 v0.7 참조는 즉시 갱신 대상이다. ③ 설계서 버전을 인용하는 곳을 한 군데(CLAUDE.md §0)로 모으고 나머지는 그것을 참조하게 한다 (RP-2와 동일 처방).

## 10.2. 의존성 스펙 대조 (npm 레지스트리 실측, 2026-08-19)

선언은 frontend/package.json, 해석은 frontend/package-lock.json(lockfileVersion 3)의 실제 설치 버전입니다. npm 최신은 같은 날 레지스트리에서 조회한 latest 태그입니다.

| 패키지 | 설계서 | 선언 → 설치 | 최신 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| react | 19.2.8 | ^19.2.8 → 19.2.8 | 19.2.8 | 일치 |
| react-dom | 19.2.8 | ^19.2.8 → 19.2.8 | 19.2.8 | 일치 |
| @types/react | 19.2.18 | ^19.2.18 → 19.2.18 | 19.2.18 | 일치 |
| @types/react-dom | 19.2.4 | ^19.2.4 → 19.2.4 | 19.2.4 | 일치 |
| vite | 8.2.1 | ^8.2.1 → 8.2.1 | 8.2.1 | 일치 |
| @vitejs/plugin-react | 6.0.5 | ^6.0.5 → 6.0.5 | 6.0.5 | 일치 |
| @mediapipe/tasks-vision | 1.0.1 | 1.0.1 → 1.0.1 | 1.0.1 | 일치 · 정확 핀 |
| zustand | 5.0.15 | 5.0.15 → 5.0.15 | 5.0.15 | 일치 · 정확 핀 |
| typescript | 6.0.3 | ~6.0.3 → 6.0.3 | 7.0.2 | 의도적 고정 — 유지 (§10.4) |
| vitest | — | ^4.1.10 → 4.1.10 | 4.1.11 | 패치 1건 뒤짐 |
| oxlint | — | ^1.78.0 → 1.78.0 | 1.79.0 | 마이너 1건 뒤짐 |
| jsdom | — | ^30.0.1 → 30.0.1 | 30.0.1 | 일치 · Node 하한 결정 (§10.3) |
| dependency-cruiser | — | ^18.2.0 → 18.2.0 | 18.2.0 | 일치 |
| @testing-library/react | — | ^16.3.2 → 16.3.2 | 16.3.2 | 일치 |
| @testing-library/jest-dom | — | ^7.0.1 → 7.0.1 | 7.0.1 | 일치 |

요약: 15개 중 12개가 최신과 일치합니다. 조치가 필요한 것은 vitest · oxlint 두 건뿐이고 둘 다 devDependency라 런타임 위험이 없습니다. TypeScript는 §10.4에서 따로 다룹니다.

## 10.3. [P1] Node 런타임 스펙 — 설계서 지정이 현재 무효

설계서 §1은 Node를 ^20.19.0 || >=22.12.0으로 지정합니다. 이 지정은 두 가지 이유로 지금 성립하지 않습니다.

| 쟁점 | 실측 | 판정 |
| --- | --- | --- |
| Node 20 갈래 | Node 20(Iron)은 2026-04-30 EOL — nodejs/Release schedule.json 공식값 | 무효. 보안 패치가 끊긴 버전을 지원 범위에 남겨두면 안 됨 |
| devDependencies가 요구하는 하한 | 설계서가 지정한 22.12.0 하한을 만족하지 않는 패키지가 있다. 패키지별 요구 범위는 바로 아래 표. | 교집합 = ^22.22.2 ¦¦ ^24.15.0 ¦¦ >=26.0.0. 최협 조건은 jsdom 30.0.1 |
| package.json engines 필드 | 없음 (root packages."" 에 engines 미선언) | 미명시. npm이 Node 불일치를 경고조차 하지 않음 — 조용히 실패하는 경로 |
| CI ↔ 로컬 개발 환경 | .github/workflows/frontend-ci.yml = node-version: "22" (마이너 핀 없음) · 로컬 개발기 = Node v24.19.0 / npm v11.17.0 (2026-08-19 node --version 직접 실행 확인) | 메이저 불일치. 로컬 24.19.0은 산출 범위(^24.15.0)를 충족하나, CI의 "22"는 setup-node가 받아오는 마이너에 따라 jsdom 요구 하한(22.22.2) 충족 여부가 갈린다 — 핀이 없어 재현성이 없다 |
| 오늘 기준 Node LTS 상태 | v24 Krypton = Active LTS(2025-10-28~, EOL 2028-04-30) · v22 Jod = Maintenance LTS(EOL 2027-04-30) · v26 = Current | CI를 24로 올리면 Active LTS + 로컬과 일치 + jsdom 요구 충족을 동시에 달성 |

의존성이 요구하는 Node 범위 (package-lock.json의 engines 실측)

| 패키지 | engines | 영향 |
| --- | --- | --- |
| jsdom 30.0.1 | ^22.22.2 ¦¦ ^24.15.0 ¦¦ >=26.0.0 | 최협 — Node 20 전면 배제, 22는 22.22.2 이상만 허용 |
| dependency-cruiser 18.2.0 | ^22 ¦¦ ^24 ¦¦ >=26 | Node 20 배제 |
| @testing-library/jest-dom 7.0.1 | >=22 | Node 20 배제 |
| vitest 4.1.10 | ^20.0.0 ¦¦ ^22.0.0 ¦¦ >=24.0.0 | Node 23·25 배제 |
| vite 8.2.1 · @vitejs/plugin-react 6.0.5 · oxlint 1.78.0 | ^20.19.0 ¦¦ >=22.12.0 | 설계서 지정과 같은 값 — 이것만 보면 Node 20이 통과한다 |
| typescript 6.0.3 | >=14.17 | 제약 아님 |
| 교집합 | ^22.22.2 ¦¦ ^24.15.0 ¦¦ >=26.0.0 | 설계서 지정을 이 값으로 교체해야 한다 |

권고: ① frontend/package.json에 "engines": { "node": "^22.22.2 || ^24.15.0 || >=26.0.0" } 를 명시한다. ② CI의 node-version을 "24"로 올리고 마이너까지 핀하거나 .nvmrc를 두어 로컬과 일치시킨다. ③ 설계서 §1의 Node 지정을 위 실측값으로 교체하고, 지정 근거를 「의존성 engines 교집합 + Node LTS 상태」로 명문화한다.

## 10.4. 빌드·타입 스펙 — v3.0이 미이행으로 적은 것 중 3건은 이미 이행됨

| 항목 | 실측 (경로) | 판정 |
| --- | --- | --- |
| build.target 명시 배열 고정 (R-5) | vite.config.ts: target: ["chrome111", "edge111"] — 주석에 「Vite 기본값은 Firefox·Safari 포함이라 위임 금지」 명시 | 「고정」은 이행 완료. 「상향」은 미이행 — 하한이 여전히 111이라 Vite 기본값과 같은 수준. 상향은 웨일 UA 실측 후 (§2.2 단서 ③) |
| Project References (tsc -b) | tsconfig.json = files:[] + references:[app, worker] · package.json build = "tsc -b && vite build" | 이행 완료. CLAUDE.md §5의 「단일 tsconfig + tsc --noEmit」 기재는 구정보 |
| Worker 격리 타입 검사 (§6.1) | tsconfig.worker.json: lib ["ES2022","WebWorker"] — DOM 제외, types [] · include를 src/shared/protocol·src/shared/workers로 한정 | 이행 완료. Worker 코드가 DOM 타입에 의존하면 컴파일 실패로 잡힘 — 규범이 강제되고 있음 |
| TypeScript 버전 정책 | package.json ~6.0.3 (틸드 = 패치만 허용) · lock 6.0.3 · npm latest 7.0.2 | 설계서 지정과 정확히 일치. 유지 권고. 7.0은 컴파일러 구현이 교체된 메이저 전환이라 프로젝트 마감 구간에 넣을 변경이 아님. 전환 검토 시 Microsoft 공식 릴리스 노트로 호환성·마이그레이션 도구를 먼저 확인할 것 (본 검토는 npm latest만 1차 확인) |
| tsconfig target ↔ build.target 정합 | tsconfig.app/worker 모두 target ES2022 · lib ES2022 · Vite build.target chrome111/edge111 | 정합. Chromium 111은 ES2022 문법·API를 모두 지원하므로 esbuild 다운레벨과 충돌 없음 |
| 린트·의존성 경계 | .oxlintrc.json (public/mediapipe·dist·node_modules 제외) · .dependency-cruiser.cjs + npm run depcruise | FSD 레이어 경계가 도구로 강제되고 있음 — §7-6 관련 리스크 완화 |

## 10.5. [정정] 정적 자산 스펙 — 「수 MB」가 아니라 실측 48.28 MB

본 검토보고서 §6.1 M-3과 §6.6은 MediaPipe 자산을 「수 MB WASM·모델 자산」이라 적었습니다. frontend/public 실측은 48.28 MB로 자릿수가 다릅니다. SWA CDN 유지 판단 자체는 바뀌지 않지만, 로드 예산(MODEL_LOAD_BUDGET = 5s) 논의의 전제가 달라집니다.

| 파일 | 크기 | 최초 로드 시 적재 여부 |
| --- | --- | --- |
| wasm/vision_wasm_internal.wasm | 11.21 MB | 적재 (SIMD 지원 환경의 기본 경로) |
| wasm/vision_wasm_module_internal.wasm | 11.21 MB | 택일 — forVisionTasks(path, true) 호출 시에만. 이 경로는 SIMD 프로브를 생략하고 SIMD를 가정한다 |
| wasm/vision_wasm_nosimd_internal.wasm | 10.45 MB | 미요청 — 전제 1에서 SIMD 프로브가 항상 성공. WASM fixed-width SIMD = Chrome 91+ (Baseline widely, 2023-03-27) |
| wasm/*.js 로더 3종 | 0.31 MB × 3 = 0.93 MB | 택일 1개 |
| models/pose_landmarker_lite.task | 5.51 MB | 모바일 기본 (shared/config/mediapipe.ts) |
| models/pose_landmarker_full.task | 8.96 MB | 데스크톱 (택일) |
| public/ 합계 | 48.28 MB | 저장소·배포 산출물 기준 |

| 파생 계산 | 식 | 함의 |
| --- | --- | --- |
| 최초 로드 실효 전송량 (모바일) | 11.21(wasm) + 5.51(lite) + 0.31(js) = 17.03 MB | 택일 구조라 48.28 MB 전부를 받지는 않음 |
| 최초 로드 실효 전송량 (데스크톱) | 11.21 + 8.96 + 0.31 = 20.48 MB | Full 모델 선택 시 |
| MODEL_LOAD_BUDGET = 5s 충족 조건 | 17.03 MB × 8 ÷ 5s ≈ 27.2 Mbps (모바일) · 20.48 MB × 8 ÷ 5s ≈ 32.8 Mbps (데스크톱) | 캐시 미적중 최초 진입에서 이 대역폭 미만이면 SLO 미달. 2회차부터는 immutable 캐싱(staticwebapp.config: /mediapipe/* max-age=31536000)으로 무관 |
| SWA Free 스토리지 한도 대비 | 환경당 ≈ 48.3 MB ÷ 단일 환경 한도 250 MB = 19.3% · (프로덕션 1 + 미리보기 3) × 48.3 ≈ 193 MB ÷ 총 500 MB = 38.6% | 한도 내. 여유 있음 — 전환 불필요 근거를 하나 더 보탬 (§6.1 M-3) |

nosimd 제거 가부 — v3.1에서 구현 실측으로 해소. @mediapipe/tasks-vision@1.0.1의 vision_bundle.mjs를 직접 확인한 결과, FilesetResolver는 6파일을 모두 받는 것이 아니라 런타임에 파일 쌍 하나만 선택합니다. 경로 규칙은 ${base}/vision_wasm{_module}{_nosimd}_internal.{js,wasm} 이고 분기는 두 개입니다 — ⓐ forVisionTasks(path, true)이면 SIMD 검사를 건너뛰고 _module 쌍, ⓑ 기본값(false)이면 WebAssembly.instantiate로 SIMD 테스트 모듈을 실행해 성공 시 기본 쌍, 실패 시 _nosimd 쌍. 전제 1(Chromium 111+)에서 SIMD는 Chrome 91부터 지원되므로 ⓑ의 실패 분기는 도달하지 않습니다. 따라서 nosimd 쌍 10.76 MB(wasm 10.45 + js 0.31)는 전제 1 대상에서 요청되지 않습니다.

다만 삭제를 권고하지는 않습니다. SIMD 프로브는 브라우저 버전이 아니라 실제 엔진 기능을 보는 런타임 검사이므로, 정책·축소 빌드 등으로 SIMD가 꺼진 예외 환경에서는 _nosimd 쌍을 요청합니다. 파일이 없으면 그 순간 404 → 하드 실패가 됩니다. 삭제한다면 FilesetResolver.isSimdSupported()로 선검사해 §3.3의 미지원 안내 화면으로 보내는 경로를 반드시 함께 넣어야 합니다. 또한 저장소의 public/mediapipe/README.md에 적힌 「일부만 두면 404가 난다」는 서술은 정확하지 않으므로 「런타임 분기로 1쌍만 요청되며, 도달 가능한 분기의 파일이 없으면 404」로 정정하십시오. 현재 src/features/vision/은 골격(export {})만 있고 forVisionTasks 호출부가 없으므로, 이 결정은 M3 구현 시점에 내리면 됩니다.

## 10.6. 수치 규격 ↔ 코드 상수 정합 — 전 항목 일치

부록 A는 설계서 문서만으로 재계산한 값입니다. v3.1에서 이를 구현 코드 상수와도 대조했고 불일치는 없었습니다. 출처: src/shared/protocol/constants.ts · src/shared/config/constants.ts.

| 규격 이름 | 코드 상수 (실측값) | 부록 A 대비 |
| --- | --- | --- |
| 프레임 헤더 | HEADER_BYTES = 24 · MAGIC_BYTES = [0x57,0x56,0x30] · PROTOCOL_VERSION = 1 | 일치 |
| CANON19 페이로드 | 19 × 6 × 4 = BYTES_PER_FRAME 456 B | 일치 |
| 윈도우 계약 | FRAMES_PER_WINDOW 30 × 456 = WINDOW_PAYLOAD_BYTES 13,680 B · WINDOW_STRIDE_MS 500 (= 2윈도우/s) | 일치 — 27,360 B/s 도출 근거 확인 |
| 유효 프레임 임계 | MIN_VALID_FRAME_RATIO = 1/3 | 일치 |
| 업링크 백프레셔 | MAX_PENDING_WINDOWS 120 (≈60초분) · SEND_DEFER_BUFFERED_AMOUNT_BYTES 256 KiB | 일치 |
| 하트비트 | HEARTBEAT_INTERVAL_MS 15,000 · PONG_TIMEOUT_MS 5,000 | 일치 — 최악 감지 25초 |
| 백오프 | BACKOFF_BASE_MS 1,000 · BACKOFF_CAP_MS 30,000 (full jitter) | 일치 |
| 모델 로드 예산 | MODEL_LOAD_BUDGET_MS = 5,000 | 일치 — 10.5의 대역폭 계산 기준 |
| 종료 코드 | 4001 · 4003 · 4009 + 4008(CLOSE_HANDSHAKE_TIMEOUT) 추가 | 4008은 v1.0 검토 범위에 없던 코드 — v2.1 신설로 추정 (10.1) |
| 티켓·epoch (v1.0 미수록) | TICKET_TTL_MS 30,000 · EPOCH_GRACE_MS 120,000 · TICKET_CONSECUTIVE_FAIL_LIMIT 5 · RESUME_MAX_RETRY 2 | 본 검토가 대조하지 못한 신규 규격군 — v2.1 재대조 시 우선 확인 대상 |

## 10.7. v3.0 지적 사항 중 코드에서 이미 해소된 것

아래는 구현 존재만 확인한 것입니다. 설계서에 규정으로 반영되었는지는 별개 문제이므로, §9의 체크리스트(설계서 개정 과제)는 그대로 둡니다.

| v3.0 지적 | 실측 상태 (경로) | 남는 과제 |
| --- | --- | --- |
| §3.1 [P0-1] Screen Wake Lock 부재 | 구현됨 — src/shared/lib/wake-lock.ts (+ wake-lock.test.ts) | 설계서 §5.2 라이프사이클 표에 「OS 유발」 축 추가 · §7.5 수용 기준 신설은 미확인 |
| §3.2 [P0-2] 인앱 브라우저 카메라 | 구현됨 — src/features/entry-guard/ (lib/detect.ts · ui/GuardScreen.tsx, 각 테스트 동반) | 설계서 §6.2 「진입 경로」 규정 신설은 미확인 |
| §7-6 FSD 이관 미실행 | 완료 — app/ · entities/ · features/ · pages/ · shared/ · shared/workers/ 구조. 구 폴더(pose·rules·api·ws·ui) 소멸 | 없음. §9.2 「FSD 디렉토리 이관 태스크 등재」는 종결 가능 |
| §6.2 WASM self-hosting | 완료 — public/mediapipe/{wasm,models} + src/shared/config/mediapipe.ts가 동일 오리진 경로만 노출. CDN 하드코딩 없음 | 없음 (자산 크기 쟁점은 10.5) |
| R-5 build.target 명시 배열 고정 | 완료 — vite.config.ts | 하한 상향은 미이행 (10.4) |
| §2.2.1 / §6.4.1 SWA 라우팅·CSP | 템플릿 존재 — staticwebapp.config.template.json: SPA fallback · .wasm/.task MIME · /mediapipe/* immutable 캐싱 · CSP에 wasm-unsafe-eval과 wss:// 명시 | __API_HOST__ 치환값 확정 및 staticwebapp.config.json 실배포 반영 |

## 10.8. §10에서 도출된 조치

| 우선순위 | 조치 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 설계서 v2.1 확보 후 본 검토의 재대조 범위 결정 (또는 v1.0 시점 기록으로 동결 선언) | §10.1 |
| P0 | CLAUDE.md · impl-plan.md의 설계서 v0.7 참조를 현행 버전으로 갱신 | §10.1 |
| P1 | package.json에 engines "^22.22.2 ¦¦ ^24.15.0 ¦¦ >=26.0.0" 명시 | §10.3 |
| P1 | frontend-ci.yml node-version 22 → 24 (Active LTS) 상향 + 마이너 핀 또는 .nvmrc | §10.3 |
| P1 | 설계서 §1의 Node 지정을 실측 교집합으로 교체 (Node 20 갈래 삭제 — EOL) | §10.3 |
| P2 | vitest 4.1.10 → 4.1.11 · oxlint 1.78.0 → 1.79.0 | §10.2 |
| P2 | §6.1 M-3 · §6.6의 「수 MB」 표현을 실측 48.28 MB로 정정하고 대역폭 조건 병기 | §10.5 |
| P2 | M3 착수 시 nosimd 쌍 존치/삭제 결정 — 삭제 시 isSimdSupported() 선검사 + 미지원 안내 경로 필수. public/mediapipe/README.md의 404 서술 정정 | §10.5 |
| P2 | 설계서 v2.1 신설 규격군(티켓·epoch·4008)을 본 검토 대조 범위에 편입 | §10.6 |

# 부록 A. 산술 재계산 (전수 점검 결과)

설계서 v1.0의 수치 규격을 독립 재계산한 결과이며, 전 항목 일치합니다. v0.8 → v1.0의 P0급 정정 4건(데이터율 2배 과소계상, 유효 프레임 임계 모순, intentionalClose 수명주기, 재전송 의미론 충돌)은 유효합니다. v3.1 재계산에서도 아래 10개 항목은 모두 일치했으며, 정정은 본 검토가 A.1에 스스로 적었던 값에서만 발생했습니다.

| 항목 | 재계산 결과 | 판정 |
| --- | --- | --- |
| 프레임 크기 | 19관절 × 6채널 × 4 B = 456 B | 일치 |
| 윈도우 크기 | 30프레임 × 456 B = 13,680 B | 일치 |
| 업링크 데이터율 | 2윈도우/s × 13,680 B = 27,360 B/s ≈ 27.4 KB/s ≈ 98.5 MB/h | 일치 |
| 링 버퍼 | 120윈도우 = 60초분 ≈ 1.64 MB · 10분 정체 ≈ 16.4 MB | 일치 |
| 송신 억제 임계 | 256 KiB ÷ 27,360 B/s ≈ 9.58초분 | 일치 |
| 유효 프레임 임계 1/3 | 12fps = 40%(전송) · 8fps = 27%(미전송) | §4.4.3 ↔ §7.5 모순 해소 확인 |
| 헤더 정렬 | u16@6 · u32@8/12/16/20 · payload@24 → Float32Array byteOffset 4배수 충족 | 일치 |
| 하트비트 최악 감지 | 15s + 2 × 5s = 25초 < 인프라 유휴 60초 | 일치 |
| t_offset_ms 상한 | u32 → 약 49.71일 | 일치 |
| seq 오버플로 지평 | 60 msg/s 기준 약 828일 | 일치 |

## A.1. 본 검토에서 추가 계산한 값

| 항목 | 계산 | 함의 |
| --- | --- | --- |
| ACA 무료 그랜트 커버리지 | 180,000 vCPU-초 ÷ 0.25 vCPU ÷ 3,600 = 월 200시간 (한 달 730시간) | minReplicas: 1 상시 구동은 3.6배 초과 (F-3) — v3.1 종결: ACA 미채택 |
| ACA idle 요금 적용 가능성 | 업링크 27,360 B/s ÷ idle 조건 1,000 B/s = 27.4배 초과 | 세션 중 idle 판정 원천 불가 (F-3) — v3.1 종결: ACA 미채택 |
| 하트비트 여유 | 240초 ÷ 15초 = 16배 | 기존 규정이 이미 충족 (F-2) |
| Blink 계열 합계 — v3.1 정정 | 33.63(Chrome Android) + 15.57(웨일) + 14.41(삼성) = 63.61% | v3.0의 70.68%는 Chrome for iPhone 6.67%p를 포함한 과대치. WebKit 확정분 = 27.42 + 6.67 = 34.09% (§2.2 단서 ① · §5.3-2) |
| 삼성인터넷 게이트 여유 — v3.1 신설 | M143 − 123(LoAF) = +20 · M143 − 125(notRestoredReasons) = +18 · M143 − 114(CHIPS) = +29 · M143 − 148(WS bfcache) = −5 | 관측 API 3종은 통과, WS bfcache만 미도달 → §5.1 소켓 명시 종료 규범 유지 (§3.4) |

# 부록 B. 출처

본 검토가 실제로 대조한 1차 출처 목록입니다. 설계서 자체 인용은 근거에서 제외했습니다 (§8 RP-3). v3.1에서 13건을 추가하고 10건을 갱신했으며, 전 항목을 2026-08-19에 재조회했습니다. §10의 저장소 실측값은 파일 경로를 함께 적어 재현 가능하게 했습니다.

| 분류 | 문서 | URL |
| --- | --- | --- |
| 브라우저 실측 | StatCounter — 한국 모바일 브라우저 점유율 (브랜드 기준, 2026-07) | gs.statcounter.com/browser-market-share/mobile/south-korea |
| 브라우저 실측 | Browser Calendar — Samsung Internet ↔ Blink 버전 매핑 ※ 28 = Blink 130까지만 기재되고 29·30은 미기재 — Samsung Developer 릴리스 노트로 보완 | browsercalendar.com/browsers/samsung-internet |
| 웹 표준 | caniuse — OffscreenCanvas webgl context (Chrome 69) | caniuse.com/mdn-api_offscreencanvas_getcontext_webgl_context |
| 웹 표준 | caniuse — requestVideoFrameCallback (Chrome 83 · Firefox 132 · Safari 15.4) | caniuse.com/mdn-api_htmlvideoelement_requestvideoframecallback |
| 웹 표준 | caniuse — Screen Wake Lock API (Chrome 85 · Edge 90 · Samsung Internet 14.0 · Firefox 126 · Safari 16.4) ※ Chrome 최초 지원이 MDN BCD(84)와 갈림 — §1.3에 따라 병기 | caniuse.com/wake-lock |
| 웹 표준 | web.dev — Screen Wake Lock (2024-05-14 게시) ※ 당시 iOS Safari 미반영 — 현행 Baseline은 Web Platform Status 항목 참조 (§5.3-4) | web.dev/blog/screen-wake-lock-supported-in-all-browsers |
| 브라우저 동작 | Chrome 149 릴리스 노트 — Disconnect WebSockets on bfcache entry (안정 릴리스 2026-06-02) | developer.chrome.com/release-notes/149 |
| 브라우저 동작 | blink-dev PSA — Disconnect WebSockets on BFCache entry (Chrome 148 예고) | groups.google.com/a/chromium.org/g/blink-dev/c/52nlr8z3Png |
| 툴체인 | Vite 8.2.1 — build.target 기본값 baseline-widely-available = ['chrome111','edge111','firefox114','safari16.4','ios16.4'] (Baseline 기준일 2026-01-01) | vite.dev/config/build-options |
| Azure | Microsoft Learn — SWA API 개요 (Bring your own API = Standard 전용 · /api 고정 · HTTP 전용, WebSocket 미지원 · 최대 45초) | learn.microsoft.com/en-us/azure/static-web-apps/apis-overview |
| Azure | Microsoft Learn — SWA 할당량 (Free: 커스텀 도메인 2개 · 단일 환경 250 MB · 파일 15,000개 · 미리보기 환경 3개 · Dedicated 플랜 Preview 신설) | learn.microsoft.com/en-us/azure/static-web-apps/quotas |
| Azure | Microsoft Learn — ACA Ingress (WebSocket 지원 · 요청 타임아웃 240초) | learn.microsoft.com/en-us/azure/container-apps/ingress-overview |
| Azure | Microsoft Learn — ACA 과금 (무료 그랜트 180,000 vCPU-초 · 360,000 GiB-초 · 200만 요청 · idle 판정은 4조건 AND) | learn.microsoft.com/en-us/azure/container-apps/billing |
| Azure | Microsoft Learn — ACA 세션 어피니티 (단일 리비전 모드 전용) | learn.microsoft.com/en-us/azure/container-apps/sticky-sessions |
| Azure | Azure Docs — Front Door WebSocket (유휴 5분 · 최대 2시간 · 캐싱 비활성 필수) | learn.microsoft.com/en-us/azure/frontdoor/standard-premium/websocket |
| Azure | Microsoft Learn — App Service 230초 타임아웃 (LB 4분 유휴) | learn.microsoft.com/en-us/troubleshoot/azure/app-service/web-request-times-out-app-service |
| 인프라 | ingress-nginx — Annotations (proxy-read-timeout) | kubernetes.github.io/ingress-nginx/user-guide/nginx-configuration/annotations/ |
| 국내 사례 | Kakao DevTalk — 인앱 브라우저 getUserMedia NotAllowedError (공식 답변 포함) | devtalk.kakao.com/t/getusermedia-notallowederror/150964 |
| 국내 사례 | Kakao DevTalk — 인앱 브라우저 카메라 deviceId·label 비어 있음 | devtalk.kakao.com/t/deviceid-label/150230 |
| 브라우저 실측 | StatCounter — 한국 모바일 브라우저 버전별 점유율 (2026-07: Chrome for Android 33.63 · Chrome for iPhone 6.67 · 삼성 30.0 13.47) | gs.statcounter.com/browser-version-market-share/mobile/south-korea |
| 웹 표준 | Web Platform Status API — Screen Wake Lock (Baseline newly 2025-03-31 · Chrome 84 · Safari iOS 18.4) | api.webstatus.dev/v1/features/screen-wake-lock |
| 웹 표준 | Web Platform Status API — Long Animation Frames (Chrome/Edge 123 · Baseline limited) | api.webstatus.dev/v1/features/long-animation-frames |
| 웹 표준 | Web Platform Status API — bfcache blocking reasons / notRestoredReasons (Chrome 125) | api.webstatus.dev/v1/features?q=notRestoredReasons |
| 브라우저 동작 | Privacy Sandbox — Next steps for Privacy Sandbox and tracking protections in Chrome (2025-04-22 · 서드파티 쿠키 현행 유지, 별도 프롬프트 없음) | privacysandbox.google.com/blog/privacy-sandbox-next-steps |
| 브라우저 동작 | Privacy Sandbox — Third-party cookies (CHIPS · Storage Access API · FedCM · Related Website Sets를 현행 솔루션으로 안내 / 일부 기술은 단계적 폐지 중) | privacysandbox.google.com/cookies |
| 브라우저 실측 | Samsung Developer — Samsung Internet 릴리스 노트 (30.0.0.48 · 2026-02-26 · Web engine upgrade M143) | developer.samsung.com/internet/release-note/windows-release-note.html |
| 배포 | GitHub — Azure/static-web-apps-deploy v1 action.yml (github_id_token 입력 실재 확인) | github.com/Azure/static-web-apps-deploy/blob/v1/action.yml |
| 저장소 실측 | 프로젝트 저장소 실측 (2026-08-19) — .github/workflows/{frontend,backend,infra}-*.yml · frontend/{package.json, package-lock.json, vite.config.ts, tsconfig*.json, .oxlintrc.json, staticwebapp.config.template.json} · frontend/src/** · frontend/public/mediapipe/** | github.com/wownae-ct/MS-AI-Project-3rd-Team-4 |
| 툴체인 | npm 레지스트리 — 15개 패키지 latest 태그 조회 (2026-08-19 · npm view <pkg> version) | registry.npmjs.org |
| 툴체인 | nodejs/Release schedule.json — Node v20 end 2026-04-30(EOL) · v22 Jod end 2027-04-30 · v24 Krypton lts 2025-10-28 end 2028-04-30 · v26 start 2026-05-05 | raw.githubusercontent.com/nodejs/Release/main/schedule.json |
| 툴체인 | @mediapipe/tasks-vision@1.0.1 vision_bundle.mjs — FilesetResolver 구현 실측 (SIMD 프로브 후 파일 쌍 1개만 선택). 패키지 파일 목록·크기는 jsDelivr 메타로 대조 | cdn.jsdelivr.net/npm/@mediapipe/tasks-vision@1.0.1/vision_bundle.mjs |
| 웹 표준 | Web Platform Status API — WebAssembly fixed-width SIMD (Chrome 91 · Baseline widely 2023-03-27) | api.webstatus.dev/v1/features/wasm-simd |